| JU Lučka uprava Osijek | Port authority / Hafenamt Osijek, Croatia |
| --- | --- |
|  | Šetalište kardinala F. Šepera 6 31000 Osijek, HRVATSKA OIB 78159614650 MB 01541838 tel: 031/250-340; fax: 031/ 213-340 e-mail: info@port-osijek.hr www.port-osijek.hr žiro-račun : 2390001-1100374278 |

Klasa : 400-01/20-04/01

Ur.broj : 376-03-20-1

Osijek, 23.04.2020.

GODIŠNJE POSLOVNO I FINANCIJSKO

IZVJEŠĆE ZA 2019. GODINU

ravnatelj

__________________________

Goran Dijanović, mag. ing. traff.

SADRŽAJ

| 1. Uvod............................................................................................................... | 3 |
| --- | --- |
| 2. Prihodi i rashodi.............................................................................................. | 4 |
| 2.1. Planirani i realizirani prihodi po računskom planu................................... | 4 |
| 2.2. Planirani i realizirani rashodi po računskom planu.................................. | 6 |
| 2.3. Planirani i realizirani rashodi po izvorima financiranja............................ | 7 |
| 2.4. Stanje potraživanja na dan 31.12.2019. godine...................................... | 10 |
| 3. Primici i izdaci................................................................................................. | 11 |
| 4. Pregled kapitalnih ulaganja............................................................................ | 12 |
| 5. Pregled tehničkog održavanja........................................................................ | 13 |
| 6. Pregled tereta i putnika.................................................................................. | 14 |
| 7. Zaključak…………………………………………………………………………… | 16 |

- UVOD

Godišnji program rada i financijski plan za 2019. godinu usvojen je na sjednici upravnog vijeća 28. prosinca 2018. godine. Dana 07. svibnja 2019. godine Upravno vijeće donijelo je I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2019. godinu koje su se odnosile na preraspodjelu unutar pozicija planiranih rashoda za operativno upravljanje te na preraspodjelu unutar pozicija za kapitalna ulaganja.

11. srpnja 2019. godine Upravno vijeće donosi II. Izmjene i dopune Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2019. godinu gdje dolazi do povećanja unutar pozicije za kapitalna ulaganja u iznosu od 10.000.000,00 kn.

III. Izmjene i dopune Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2019. godinu usvojene su na sjednici Upravnog vijeća koja je održana 24. listopada 2019. godine i odnosile su se na povećanje planiranih rashoda za poticanje redovnog obavljanja javne službe u iznosu od 1.100.000,00 kn te na povećanje kapitalnih ulaganja u iznosu od 160.000,00 kn.

U nastavku slijedi pregled planiranih i realiziranih rezultata.

Tablica 1. prikazuje planirane parametre koji su bili osnovica za izračun plana prihoda za 2019. godinu, te ostvarenje u 2019.godini.

| OPIS | PLANIRANO | OSTVARENO |
| --- | --- | --- |
| Pretovaren teret u tonama - luka i tovarište | 400.000 | 225.471 |
| Broj putnika iskrcanih na putničkom pristaništu | 6.500 | 3.468 |
| Broj putnika iskrcanih na turističkom pristaništu | 20.000 | 28.652 |
| Broj plovila vezanih na sportskim pristaništima Zimska luka, Neptun i Retfala | 438 | 453 |

Tablica 1.Pregled planiranih parametara za 2019. godinu

Sljedeća tablica prikazuje ostvaren rezultat poslovanja za 2019. godinu.

| Račun iz rač.plana | Opis | Rezultat poslovanja na dan 31.12.2019. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 52 | REZULTAT POSLOVANJA |  |
| 52212 | Višak prihoda iz tekuće godine | 71.539,74 |
| 5221 | Višak prihoda - iz ranijih godina | 484.512,41 |
| KUMULIRANI REZULTAT POSLOVANJA | 556.052,15 |

Tablica 2.Pregled ostvarenog rezultata poslovanja u 2019. godini

- PRIHODI I RASHODI

2.1. Planirani i realizirani prihodi po računskom planu

| Račun iz rač. plana | Opis | Ostvareno do 31.12.2018. | Plan 2019. | Rebalans | Ostvareno do 31.12.2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | PRIHODI | 4.599.444,92 | 5.089.000,00 | 18.169.000,00 | 5.984.200,33 |
|  | PRIHODI VLASTITI (skupina 33, 34 i 36) | 628.309,89 | 994.000,00 | 994.000,00 | 887.187,36 |
| 33 | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 610.281,02 | 829.000,00 | 979.000,00 | 730.802,01 |
| 3312 | Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora | 610.281,02 | 829.000,00 | 979.000,00 | 730.802,01 |
|  | Prihodi od lučkih pristojbi (za teretni promet) | 160.476,09 | 202.000,00 | 202.000,00 | 283.900,21 |
|  | Prihodi od naknada za koncesiju | 128.923,04 | 125.000,00 | 275.000,00 | 137.494,30 |
|  | Naknada za nadzor rada tovarišta | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |  |
|  | Prihodi od lučkih pristojbi za putničko i turističko pristanište | 100.843,00 | 137.000,00 | 137.000,00 | 109.324,00 |
|  | Prihodi od pristojbi za vez | 154.500,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 163.500,00 |
|  | Pihodi iz prethodnog razdoblja | 65.538,89 | 0,00 | 0,00 | 36.583,50 |
| 34 | PRIHODI OD IMOVINE | 14.994,49 | 165.000,00 | 15.000,00 | 123.341,63 |
| 341 | Prihodi od financijske imovine | 219,29 | 200,00 | 200,00 | 224,63 |
| 342 | Prihodi od nefinancijske imovine | 14.775,20 | 164.800,00 | 14.800,00 | 123.117,00 |
| 35 | PRIHODI OD DONACIJA | 3.971.135,03 | 4.095.000,00 | 17.175.000,00 | 5.097.012,97 |
| 351 | Prihodi od donacija iz državnog proračuna | 3.911.135,03 | 4.045.000,00 | 17.125.000,00 | 5.097.012,97 |
| 35111 | Prihodi za redovno poslovanje | 702.424,18 | 910.000,00 | 1.360.000,00 | 1.155.057,34 |
| 35112 | Prihodi za kapitalna ulaganja | 1.673.904,96 | 1.480.000,00 | 13.460.000,00 | 1.232.668,81 |
| 35113 | Prihodi za tekuće i investicijsko održavanje lučkih građevina | 1.454.397,77 | 900.000,00 | 1.550.000,00 | 1.536.310,63 |
| 351111 | OPKK prioritetna os 7 - 85% Kohezijski fond | 12.061,22 | 641.750,00 | 641.750,00 | 954.567,46 |
| 351112 | OPKK prioritetna os 7 - 15% Nacionalna komponenta | 68.346,90 | 113.250,00 | 113.250,00 | 168.453,07 |
| 35115 | Prihod od OBŽ | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.955,66 |
| 36 | OSTALI PRIHODI | 3.034,38 | 0,00 | 0,00 | 33.043,72 |

Tablica 3. Planirani i realizirani prihodi po računskom planu

Obrazloženje prihoda:

Vlastiti prihodi sastoje se od prihoda od pružanja usluga te prihoda od imovine. U 2019. godini fakturirano je ukupno 960.849,80 kn po toj osnovi. Zbog mišljenja Ministarstva financija (klasa:401-01/15-01/63, urbroj:513-05-03-17-8 od 11.prosinca 2017.) kojim nalažu da se prihodi od lučkih naknada (lučke pristojbe i naknada za koncesiju) moraju evidentirati kao nerecipročni prihodi na kontu 3312 Prihodi po posebnim propisima izvršeno je preknjiženje fakturiranih, a nenaplaćenih prihoda u iznosu 212.581,09 kn pa je tako u bilanci iskazan prihod u iznosu  730.802,01 kn uvećan za naplaćene prihode iz prethodnog razdoblja u iznosu 36.583,50 kn, a ne  960.849,80 kn.

Prihodi od pružanja usluga

Prihodi od lučkih pristojbi za uporabu obale (teretni promet) za 76% viši su nego prethodne godine, iako nisu priznati cjelokupni prihodi kako je prethodno objašnjeno. U 2019. godini fakturiran je iznos 352.890,30 kn po osnovi lučkih pristojbi za teretne brodove, ali je u bilanci iskazan iznos 283.900,21 kn.

Naknada za koncesiju ostala je na istom nivou kao i prethodne godine te je realizirana na razini planiranih prihoda.

Pristojbe za vez na sportskim pristaništima viši su za 5,8% nego prethodne godine.

Prihodi od pristojbi na putničkom i turističkom pristaništu bilježe rast od 8,4% u odnosu na 2018. godinu a najveći dio odnosi se na prihode po osnovi pristojbi u turističkom pristaništu Kopački rit.

Prihodi od imovine

Prihodi od financijske imovine odnose se na prihod od kamata po viđenju i kamata po predstečajnoj nagodbi te pozitivnih tečajnih razlika. Iznos ovih je uvijek vrlo teško planirati no nikada nema značajan utjecaj na ukupne prihode jer se radi o zanemarivom iznosu.

Prihod od nefinancijske imovine proizlazi iz ugovora o najmu na nekretninama javnog vodnog dobra na lučkom području Sportskog pristaništa Zimska luka te iz ugovora o korištenju industrijskog kolosijeka.

U 2019. godini Lučka uprava Osijek prodala je suvlasnički udio u CRUP-u i temi je ostvaren prihod u iznosu 69.341,80 kn.

Prihodi od donacija

Prihodi za operativno upravljanje iz državnog proračuna viši su za 64% u odnosu na 2018. godinu te za 15% manji u odnosu na planirane za 2019. godinu iz razloga što su neki realizirani troškovi niži od planiranih, pa nije bilo potrebe povlačiti sredstva iz državnog proračuna.

Prihodi za tekuće i investicijsko održavanje lučkih građevina gotovo su isti kao i 2018. godine te iznose 1.36.310,63 kn

Prihodi od donacija iz državnog proračuna za kapitalna ulaganja odnose se na sredstva koja su primljena u ranijim godinama, a s kojima je nabavljena dugotrajna imovina koja se amortizira. Takva ulaganja nisu vidljiva u troškovima tekuće godine, jer im se vrijednost postepeno otpisuje sukladno propisanom vijeku trajanja prema Pravilniku o neprofitnom računovodstvu i računskom planu. Po primitku novca iz državnog proračuna sredstva se evidentiraju u bilanci kao odgođeni prihodi, a knjiže se na stvarne prihode izvještajnog razdoblja razmjerno iznosu amortizacije u tom izvještajnom razdoblju.

2.2. Planirani i realizirani rashodi po računskom planu

| Račun iz rač. plana | Opis | Ostvareno do 31.12.2018. | Plan do 31.12.2019. | Ostvareno do 31.12.2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | RASHODI | 5.094.576,36 | 5.152.000,00 | 5.912.660,59 |
| 41 | RASHODI ZA RADNIKE | 811.211,54 | 1.150.000,00 | 1.159.634,94 |
| 42 | MATERIJALNI RASHODI | 2.751.539,58 | 2.343.000,00 | 2.941.777,08 |
| 421 | Naknade troškova radnicima | 44.716,43 | 48.000,00 | 50.755,56 |
| 4211 | Službena putovanja | 25.665,60 | 20.000,00 | 29.539,21 |
| 4212 | Naknade za prijevoz na rad | 10.350,83 | 18.000,00 | 19.016,35 |
| 4213 | Stručno usavršavanje radnika | 8.700,00 | 10.000,00 | 2.200,00 |
| 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima | 187.735,33 | 190.000,00 | 189.441,37 |
| 425 | Rashodi za usluge | 2.378.938,35 | 1.895.000,00 | 2.539.936,47 |
| 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 28.960,85 | 28.000,00 | 46.220,78 |
| 42521 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja lučkih građevina | 1.747.629,96 | 950.000,00 | 1.353.018,36 |
| 42523 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme i prijevoznih sredstava | 3.246,48 | 15.000,00 | 35.851,67 |
| 4253 | Usluge promidžbe i informiranja | 7.961,25 | 88.000,00 | 0,00 |
| 4254 | Komunalne usluge | 3.327,78 | 5.000,00 | 4.245,42 |
| 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 501.901,85 | 735.000,00 | 1.017.359,47 |
| 4258 | Računalne usluge | 21.399,35 | 20.000,00 | 42.643,08 |
| 4259 | Ostale usluge | 64.510,83 | 54.000,00 | 40.597,69 |
| 426 | Rashodi za materijal i energiju | 62.939,14 | 50.000,00 | 40.642,12 |
| 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 16.494,52 | 17.000,00 | 5.267,05 |
| 4263 | Energija | 21.912,73 | 13.000,00 | 28.709,96 |
| 4264 | SitnI inventar i auto gume | 24.531,89 | 20.000,00 | 6.665,11 |
| 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 77.210,33 | 160.000,00 | 121.001,56 |
| 4291 | Premije osiguranja | 9.731,83 | 10.000,00 | 7.417,10 |
| 4292 | Reprezentacija | 13.512,22 | 20.000,00 | 13.584,46 |
| 4293 | Članarine | 53.966,28 | 130.000,00 | 100.000,00 |
| 43 | RASHODI AMORTIZACIJE | 1.359.866,03 | 1.495.000,00 | 1.241.806,47 |
| 431 | Amortizacija | 1.359.866,03 | 1.495.000,00 | 1.241.806,47 |
| 44 | FINANCIJSKI RASHODI | 146.959,21 | 157.000,00 | 565.842,10 |
| 442 | Kamate za kredite | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 443 | Ostali financijski rashodi | 146.959,21 | 147.000,00 | 565.842,10 |
| 46 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI | 25.000,00 | 7.000,00 | 3.600,00 |
| 461 | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462 | Ostali nespomenuti rashodi | 25.000,00 | 7.000,00 | 3.600,00 |

Tablica 4. Ukupni troškovi do 31.12.2019. te razlika u odnosu na planirano i 2018. godinu

| 2.3. Planirani rashodi po izvorima financiranja i realizirani izdaci |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| račun iz rač. plana | opis | plan 2019. | rebalans plana | realizirano do 31.12. 2019. | IZVORI FINANCIRANJA PO REBALANSU PLANA | REALIZIRANI IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA |
|  |  |  |  |  | državni proračun | županijski proračun | vlastita sredstva | višak prihoda (kredit, priljev ranijih godina | EU Kohezijski fond 85% | nacionalna komponenta 15% | državni proračun | županijski proračun | vlastita sredstva | višak prihoda (kredit, priljev ranijih godina | EU Kohezijski fond 85% | nacionalna komponenta 15% |
| 4 | RASHODI | 5.152.000,00 | 5.902.000,00 | 5.912.660,59 | 4.390.000,00 | 50.000,00 | 994.000,00 |  | 641.750,00 | 113.250,00 | 3.849.757,73 | 49.955,66 | 1.243.362,72 |  | 954.564,91 | 168.455,62 |
| 41 | RASHODI ZA RADNIKE | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.159.634,94 | 740.000,00 |  | 550.000,00 |  | 136.000,00 | 24.000,00 | 740.000,00 |  | 217.699,40 |  | 171.645,21 | 30.290,33 |
| 42 | MATERIJALNI RASHODI | 2.343.000,00 | 3.093.000,00 | 2.941.777,08 | 2.170.000,00 | 50.000,00 | 265.000,00 |  | 505.750,00 | 89.250,00 | 1.877.088,92 | 49.955,66 | 447.083,56 |  | 782.919,70 | 138.165,29 |
| 421 | Naknade troškova radnicima | 48.000,00 | 48.000,00 | 50.755,56 | 28.000,00 |  | 20.000,00 |  |  |  | 18.943,31 |  | 31.812,25 |  |  |  |
| 4211 | Službena putovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 29.539,21 |  |  | 20.000,00 |  |  |  |  |  | 29.539,21 |  |  |  |
| 4212 | Naknade za prijevoz na posao | 18.000,00 | 18.000,00 | 19.016,35 | 18.000,00 |  |  |  |  |  | 16.743,31 |  | 2.273,04 |  |  |  |
| 4213 | Stručno usavršavanje radnika | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.200,00 | 10.000,00 |  |  |  |  |  | 2.200,00 |  |  |  |  |  |
| 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima | 190.000,00 | 190.000,00 | 189.441,37 | 190.000,00 |  |  |  |  |  | 189.441,37 |  |  |  |  |  |
| 425 | Rashodi za usluge | 1.895.000,00 | 2.645.000,00 | 2.539.936,47 | 1.914.000,00 | 50.000,00 | 78.000,00 |  | 501.500,00 | 88.500,00 | 1.639.132,38 | 49.955,66 | 272.573,22 |  | 782.919,70 | 138.165,29 |
| 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 28.000,00 | 28.000,00 | 46.220,78 | 8.000,00 |  | 10.000,00 |  | 8.500,00 | 1.500,00 | 8.000,00 |  |  |  | 38.548,82 | 6.805,72 |
| 42521 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja lučkih građevina | 950.000,00 | 1.550.000,00 | 1.353.018,36 | 1.550.000,00 | 50.000,00 |  |  |  |  | 1.303.062,70 | 49.955,66 |  |  |  |  |
| 42523 | Usluge tekućeg i invest.održavanja opreme i prijevoz. sredstava | 15.000,00 | 15.000,00 | 35.851,67 | 15.000,00 |  |  |  |  |  | 15.000,00 |  | 20.851,67 |  |  |  |
| 4253 | Usluge promidžbe i informiranja | 88.000,00 | 88.000,00 |  |  |  |  |  | 68.000,00 | 12.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4254 | Komunalne usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.245,42 |  |  | 5.000,00 |  |  |  |  |  | 4.245,42 |  |  |  |
| 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 735.000,00 | 885.000,00 | 1.017.359,47 | 270.000,00 |  | 60.000,00 |  | 425.000,00 | 75.000,00 | 264.053,78 |  | 213.251,26 |  | 744.370,88 | 131.359,57 |
| 4258 | Računalne usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 42.643,08 | 20.000,00 |  |  |  |  |  | 17.177,80 |  | 25.465,28 |  |  |  |
| 4259 | Ostale usluge | 54.000,00 | 54.000,00 | 40.597,69 | 51.000,00 |  | 3.000,00 |  |  |  | 31.838,10 |  | 8.759,59 |  |  |  |
| 426 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | 50.000,00 | 40.642,12 | 28.000,00 |  | 17.000,00 |  | 4.250,00 | 750,00 | 22.339,79 |  | 28.928,60 |  |  |  |
| 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 17.000,00 | 17.000,00 | 5.267,05 | 8.000,00 |  | 4.000,00 |  | 4.250,00 | 750,00 | 5.048,41 |  | 218,64 |  |  |  |
| 4263 | Energija | 13.000,00 | 13.000,00 | 28.709,96 |  |  | 13.000,00 |  |  |  |  |  | 28.709,96 |  |  |  |
| 4264 | Sitni inventar i auto gume | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.665,11 | 20.000,00 |  |  |  |  |  | 17.291,38 |  |  |  |  |  |
| 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 160.000,00 | 160.000,00 | 121.001,56 | 10.000,00 |  | 150.000,00 |  |  |  | 7.232,07 |  | 113.769,49 |  |  |  |
| 4291 | Premije osiguranja | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.417,10 | 10.000,00 |  |  |  |  |  | 7.232,07 |  | 185,03 |  |  |  |
| 4292 | Reprezentacija | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.584,46 |  |  | 20.000,00 |  |  |  |  |  | 13.584,46 |  |  |  |
| 4293 | Članarine | 130.000,00 | 130.000,00 | 100.000,00 |  |  | 130.000,00 |  |  |  |  |  | 100.000,00 |  |  |  |
| 43 | RASHODI AMORTIZACIJE | 1.495.000,00 | 1.495.000,00 | 1.241.806,47 | 1.480.000,00 |  | 15.000,00 |  |  |  | 1.232.668,81 |  | 9.137,66 |  |  |  |
| 431 | Amortizacija | 1.495.000,00 | 1.495.000,00 | 1.241.806,47 | 1.480.000,00 |  | 15.000,00 |  |  |  | 1.232.668,81 |  | 9.137,66 |  |  |  |
| 44 | FINANCIJSKI RASHODI | 157.000,00 | 157.000,00 | 565.842,10 |  |  | 157.000,00 |  |  |  |  |  | 565.842,10 |  |  |  |
| 442 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |  | 10.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 443 | Ostali financijski rashodi | 147.000,00 | 147.000,00 | 565.842,10 |  |  | 147.000,00 |  |  |  |  |  | 565.842,10 |  |  |  |
| 46 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.600,00 |  |  | 7.000,00 |  |  |  |  |  | 3.600,00 |  |  |  |
| 462 | Ostali nespomenuti rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.600,00 |  |  | 7.000,00 |  |  |  |  |  | 3.600,00 |  |  |  |
| UKUPNO | 1.152,000,00 | 5.902.000,00 | 5.912.660,59 | 4.390.000,00 | 50.000,00 | 994.000,00 |  | 641.750,00 | 113.250,00 | 3.849.757,73 | 49.955,66 | 1.243.362,72 |  | 954.564,91 | 168.455,62 |

Tablica 5.Troškovi prema izvorima financiranja

Obrazloženje rashoda poslovanja:

Rashodi za radnike obuhvaćaju rashode  za plaće, doprinose i ostalih rashoda za radnike (jubilarne nagrade,regres,božićnica) i gotovo su isti kako su planirani za 2019. godinu. Od ukupnog iznosa ovog rashoda 64% je financirano iz državnog proračuna, 19% iz vlastitih prihoda, a 17% iz Kohezijskog fonda kroz projekt Izgradnja terminala za pretovar rasutih terminala u luci Osijek.

Naknade troškova radnicima obuhvaćaju troškove službenih putovanja, naknade za prijevoz na rad i troškove stručnog usavršavanja radnika. Ovi rashodi su viši za 13% u odnosu na 2018. godinu.

Naknade članovima u predstavničkim tijelima se odnose na naknade članovima Upravnog vijeća, a gotovo su iste u odnosu na planirano jer nije bilo putnih troškova dolaska člana Upravnog vijeća na sjednicu.

Rashodi za usluge obuhvaćaju troškove telefona, poštarine, tekućeg održavanja opreme i prijevoznih sredstava, usluge odvjetnika, studentskog servisa, knjigovodstvenog servisa, objave oglasa u novinama, održavanja računala, održavanja web stranice, pranja auta i slično. Ovi rashodi realizirani su 6% više u odnosu na 2018. godinu.

Rashodi za materijal i energiju obuhvaćaju troškove uredskog materijala, stručne literature, materijala za pranje, sitnog inventara i auto guma, dizel goriva za službeni auto.

Ostali nespomenuti materijalni rashodi obuhvaćaju troškove osiguranja službenog auta i čamca, osiguranje radnika, reprezentacije i članarina. Ovi rashodi niži su u visini 25% od planiranih.

Financijski rashodi obuhvaćaju troškove usluga banaka i Fina-e, te tečajne razlike. Ovdje su također iskazani rashodi koji su nastali iz prodaje poslovnog udjela u CRUP-u te naknade za državno jamstvo-

2.4. Stanje potraživanja na dan 31.12.2019. godine

Sveukupno potraživanje od kupaca na dan 31. prosinca 2019. godine iznosi 543.647,73 kn kn, a od toga će se iznos od 3.306,50 kn naplatiti kroz 3 godina jer se radi o potraživanjima koja se otplaćuju kroz predstečajne nagodbe.

Struktura potraživanja od inozemnih i tuzemnih partnera na dan 31.12.2019. prikazuje sljedeća tablica.

| KUPAC | kn |
| --- | --- |
| TUZEMNI |  |
| Dunavski Loyd Sisak d.o.o. | 3.306,50 |
| Luka Tranzit d.o.o. | 7.877,34 |
| Vodogradnja d.o.o. u stečaju | 240.632,00 |
| CE-ZA-R d.o.o. | 17.400,00 |
| Geo Dril d.o.o. | 23.817,00 |
| Massilia d.o.o. u stečaju | 102.889,00 |
| MNK Retfala | -1.000,00 |
| UKUPNO TUZEMNI | 394.921,84 |

| INOZEMNI |  |
| --- | --- |
| Eurobevrachtning | 5.687,90 |
| Corona shipping and trading GmbH | 3.775,00 |
| Makada shipping and trading | 52.416,47 |
| DST Hidrosistem d.o.o. | 15.565,00 |
| PJSC Ukrainian Danube shipping | 8.902,50 |
| Navrom S.A. galati | 11.546,00 |
| IZB Cargo CO GmbH | 7.942,00 |
| MB Shipping | 7.650,00 |
| YU agent | 7.162,80 |
| Jugosl. rečno brodarstvo | 7.560,00 |
| Tomy Kargo BN d.o.o. | 16.176,61 |
| GAT egal | 4.341,61 |
| UKUPNO INOZEMNI | 148.725,89 |
| SVEUKUPNO | 543.647,73 |

Tablica 6. Potraživanja od kupaca na 31.12.2019.

- PRIMICI I IZDACI

Realizacija plana primitaka i izdataka prikazana je u sljedećoj tablici:

| Red. br. | Opis | Plan 2019. | Rebalans plana | Ostvareno do 31.12.2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| I | PRIMICI |  |  |  |  |
| A | PRIMICI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PO POZICIJAMA |  |  |  |  |
| 1. | A754031 Poticanje redovnog obavljanja javne službe lučkih uprava | 1.810.000,00 | 2.910.000,00 |  | 2.850.336,85 |
| 2. | A570447 Gradnja i modernizacija lučkih građevina u unutarnjoj plovidbi | 3.300.000,00 | 13.460.000,00 | 7.261.948,55 |
| 3. | T754039 OP Konkurentnost i kohezija Prioritetna os 7 Povezanost i mobilnost | 755.000,00 | 755.000,00 | 1.123.020,53 |
| B | PRIMICI IZ DUGOROČNOG KREDITA |  |  |  |
|  | Dugoročni kredit | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 |
| C | PRIMICI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA |  |  |  |
|  | Županijski proračun | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.955,66 |
|  | Ukupni primici | 5.978.000,00 | 17.238.000,00 |  | 11.285.261,59 |
| II | IZDACI |  |  |  |  |
| A | Izdaci za redovno obavljanja javne službe lučkih uprava |  |  |  |
|  | a) financirani iz državnog proračuna A754031 Poticanje redovnog obavljanja javne službe lučkih uprava | 910.000,00 | 1.360.000,00 |  | 1.314.026,22 |
|  | b) financirani iz državnog proračuna T754039 OP Konkurentnost i kohezija Prioritetna os 7 Povezanost i mobilnost | 755.000,00 | 755.000,00 |  | 1.123.020,53 |
|  | c) financirani iz dugoročnog kredita | 63.000,00 | 63.000,00 |  | 0,00 |
| B | Izdaci za tekuće i investicijsko održavanje lučkih građevina |  |  |  |  |
|  | a) financirani iz državnog proračuna A754031 Poticanje redovnog obavljanja javne službe lučkih uprava | 900.000,00 | 1.550.000,00 |  | 1.536.310,63 |
|  | b) financirani iz županijskog proračuna | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.955,66 |
|  | Ukupni izdaci za redovito poslovanje | 2.678.000,00 | 3.778.000,00 | 4.023.313,04 |
| C | Izdaci za kapitalna ulaganja- investicijski projekti |  |  |  |
|  | financirani iz državnog proračuna pozicija A570447 Gradnja i modernizacija lučkih građevina u unutarnjoj plovidbi | 3.300.000,00 | 13.460.000,00 | 7.261.948,55 |
|  | b) financirani iz državnog proračuna T754039 OP Konkurentnost i kohezija Prioritetna os 7 Povezanost i mobilnost |  |  |  |
|  | c) financirani iz dugoročnog kredita |  |  |  |
|  | Ukupni izdaci za kapitalna ulaganja | 3.300.000,00 | 13.460.000,00 | 7.261.948,55 |
|  | Ukupni izdaci | 5.978.000,00 | 17.238.000,00 | 11.285.261,59 |

Tablica 7. Realizacija plana primitaka i izdataka

Iz tablice je razvidno da su ukupni primici i izdaci planirani iz državnog proračuna ostvareni u iznosu 65% nižem u odnosu na ukupno planirane jer nisu realizirani planirani izdaci vezani za projekt Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek, a projekt Izgradnja putničkog pristaništa nastavlja se u 2020. godini.

- PREGLED KAPITALNIH ULAGANJA

REALIZACIJA KAPITALNIH ULAGANJA

financiranih iz državnog proračuna pozicija A570447 – gradnja i modernizacija lučkih građevina u unutarnjoj plovidbi

| poz. | opis | planirana vrijednost sa PDV-om | ugovoreni iznos s PDV-om | realizirano |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja putničkog pristaništa u Osijeku | 12.860.000,00 | 12.836.213,29 | 6.667.364,17 |
|  | Vodni doprinos |  | 1.850,79 | 1.850,79 |
|  | Radovi na izgradnji pristaništa za putničke brodove u Osijeku |  | 12.495.000,00 | 6.401.138,38 |
|  | Stručni nadzor radova izgradnje pristaništa za putničke brodove u Osijeku |  | 187.487,50 | 112.500,00 |
|  | PEES HEP-ODS |  | 151.875,00 | 151.875,00 |
| 2. | Izgradnja sportskog pristaništa Nemetin | 50.000,00 | 45.459,37 | 45.459,38 |
|  | Geodetsko iskolčenje |  | 24.750,00 | 24.750,00 |
|  | Nadzor nad radovima |  | 5.875,00 | 5.875,00 |
|  | Izvođenje radova na izgradnji |  | 14.834,37 | 14.834,38 |
| 3. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sportskih pristaništa | 500.000,00 | 508.985,28 | 508.985,28 |
|  | Vodni doprinos za SP Donji grad |  | 3.985,28 | 3.985,28 |
|  | Labov Nard – lokacijska dozvola |  | 10.000,00 | 10.000,00 |
|  | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sportskih pristaništa Gola i Pitomača |  | 495.000,00 | 495.000,00 |
| 4. | Geoinformacijski sustav i izrada orto-foto lučkog područja luke Osijek | 50.000,00 | 49.125,00 | 49.125,00 |
|  | Izrada digitalnog orto-fota lučkog područja luke Osijek |  | 24.750,00 | 24.750,00 |
|  | Izrada geoinformacijskog sustava lučkog područja luke Osijek |  | 24.375,00 | 24.375,00 |
|  | UKUPNO | 13.460.000,00 | 13.436.782,94 | 7.270.933,83 |

Tablica 8. Realizacija kapitalnih ulaganja

Iz tablice je razvidno da je realizirano 54% od planiranog iznosa.

REALIZACIJA KAPITALNIH ULAGANJA

financiranih iz državnog proračuna pozicija T754039 – OP Konkurentnost i kohezija, prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost

| poz. | opis | planirana vrijednost sa PDV-om | ugovoreni iznos s PDV-om | realizirano |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta | 755.000,00 | 0 | 1.123.020,53 |
|  | UKUPNO | 755.000,00 | 0 | 1.123.020,53 |

Tablica 9. Realizacija kapitalnih ulaganja iz OPKK

5. PREGLED TEHNIČKOG ODRŽAVANJA

REALIZACIJA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA

financiranih iz državnog proračuna pozicija A754031 – poticanje redovnog obavljanja javne službe lučkih uprava

| poz | OPIS | planirana vrijednost s PDV-om | ugovoreni iznos s PDV-om | realizirano |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Popravak čelične zaštite vertikalne obale | 360.000,00 | 359.762,50 | 359.762,50 |
|  | Izrada elaborata sanacije (popravka9 čelične zaštite (odbojnika) okomite obale u luci Osijek |  | 134.937,50 | 134.937,50 |
|  | Izvođenje građevinskih radova održavanja obaloutvrde u luci Osijek |  | 222.950,00 | 222.950,00 |
|  | Stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih radova održavanja obaloutvrde u luci Osijek |  | 1.875,00 | 1.875,00 |
| 2 | Popravak okomitih i kosih pilota u luci Osijek | 300.000,00 | 301.867,56 | 301.627,07 |
|  | Popravak kosih i okomitih pilota u luci Osijek II. faza |  | 287.492,56 | 287.252,07 |
|  | Građevinski nadzor nad radovima popravka ok.i kosih pilota u luci Osijek |  | 14.375,00 | 14.375,00 |
| 3 | Elaborat sanacije vertikalne obale od urušavanja | 100.000,00 | 99.937,50 | 99.937,50 |
|  | Izrada elaborata sanacije (osiguranja) postojeće obale (ispod kostrukcije okomite obale) od daljnjeg urušavanja |  | 99.937,50 | 99.937,50 |
| 4 | Redovno održavanje putničkog pristaništa | 100.000,00 | 99.328,75 | 99.328,75 |
|  | Redovno održavanje putničkog pristaništa |  | 11.875,00 | 11.875,00 |
|  | Popravak na putničkom pristaništu Galija |  | 21.953,75 | 21.953,75 |
|  | Zamjena inox užadi na putničkom pristaništu Galija |  | 15.812,50 | 15.812,50 |
|  | Popravak na putničkom pristaništu Galija - dobava i zamjena oplate, popravak oštećenja |  | 24.937,50 | 24.937,50 |
|  | Popravak na putničkom pristaništu Galija - pristupni most |  | 24.750,00 | 24.750,00 |
| 5 | Održavanje željezničkog kolosijeka u luci Osijek | 520.000,00 | 510.812,50 | 510.812,50 |
|  | Radovi redovnog god. pregleda i mjerenja kolosijeka i kolosiječnih postrojenja |  | 11.000,00 | 11.000,00 |
|  | Nadzor nad sanacijom kolosijeka |  | 24.000,00 | 24.000,00 |
|  | Sanacijski radovi |  | 475.812,50 | 475.812,50 |
| 6 | Održavanje lučkog područja luke Osijek | 170.000,00 | 166.469,38 | 166.469,38 |
|  | Krčenje i košnja u luci Tranzit |  | 24.756,88 | 24.756,88 |
|  | Čišćenje sustava odvodnje oborinskih voda lučkih prometnica na lučkom području luke Osijek |  | 24.237,50 | 24.237,50 |
|  | Utovar,odvoz i zbrinjavanje tucanika i zemlje s ind.kolosijeka. u luci Osijek |  | 18.125,00 | 18.125,00 |
|  | Popravak oštećenja na ogradi u luci |  | 24.375,00 | 24.375,00 |
|  | Popravak rasvjete u luci |  | 24.000,00 | 24.000,00 |
|  | Izmjena panela krova portirnice u luci |  | 24.375,00 | 24.375,00 |
|  | Popravak jarbola u luci |  | 23.750,00 | 23.750,00 |
|  | Popravak prozora i vrata na portirnici na ulazu u luci Osijek |  | 2.850,00 | 2.850,00 |
| UKUPNO | 1.550.000,00 | 1.538,178,19 | 1.537.937,70 |

Tablica 11. Realizacija tehničkog održavanja

Iz tablice je razvidno da je realizirano 74% u odnosu na planirano.

6. PREGLED TERETA I PUTNIKA

PREGLED PRETOVARENOG TERETA

za razdoblje 01.01. - 31.12.2019.

| Teret po smjeru kretanja u tonama |
| --- |
|  | 2018 | 2019 | Indeks (2019/2018) |
| Uvoz | 54.614 | 106.443 | 1,94 |
| Izvoz | 14.709 | 2.755 | 0,18 |
| Tranzit | 19.895 | 48.796 | 2,45 |
| UKUPNO | 89.218 | 157.994 | 1,77 |
| Pijesak po ugovoru o koncesiji | 136.253 | 126.706 | 0,92 |
| SVEUKUPNO | 225.471 | 284.700 | 1,26 |

| Teret po vrsti robe u tonama |
| --- |
|  | 2018 | 2019 | Indeks (2019/2018) |
| Gnojivo | 15.643 | 8.557 | 0,54 |
| Ugljen | 25.291 | 42.936 | 1,69 |
| Troska | 21.396 | 56.365 | 2,63 |
| Ostalo | 26.888 | 50.136 | 1,86 |
| UKUPNO | 89.218 | 157.994 | 1,77 |
| Pijesak po ugovoru o koncesiji | 136.253 | 126.706 | 0,92 |
| SVEUKUPNO | 225.471 | 284.700 | 1,26 |

Iz tablice je razvidno da je ukupna količina pretovarenog tereta u 2019. godini za 77 % veća u odnosu na 2018. godinu.

PREGLED PROMETA PUTNIČKIH BRODOVA

za razdoblje 01.01. - 31.12.2019.

| Putnički brodovi |
| --- |
|  | 2018 | 2019 | Indeks (2018/2017) |
| Broj pristajanja putničkih brodova | 36 | 32 | 0,88 |
| Broj putnika | 4.875 | 3.468 | 0,71 |

U 2019. godini je došlo 12% manje brodova nego prethodne godine, a broj putnika smanjen je za 29%.

PREGLED PRIHODA OD SPORTSKIH PRISTANIŠTA

za razdoblje 01.01. - 31.12.2019.

| Sportska pristaništa |
| --- |
|  | 2018 | 2019 | Indeks (2018/2017) |
|  | Broj čamaca | Broj čamaca | Broj čamaca | Fakturiran iznos | broj čamaca | fakturiran iznos |
| MNK Drava | 310 | 110.200,00 | 310 | 111.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| MNK Retfala | 72 | 23.900,00 | 72 | 25.200,00 | 1,00 | 1,08 |
| MNK Neptun | 56 | 20.400,00 | 71 | 27.300,00 | 1,26 | 1,33 |
| ukupno | 438 | 154.500,00 | 453 | 163.500,00 | 1,03 | 1,05 |

U 2019. godini je fakturirano 5% veći iznos u odnosu na prethodnu godinu.

PREGLED PRIHODA OD TURISTIČKOG PRISTANIŠTA

za razdoblje 01.01.2019. – 31.12.2019.

| Turističko pristanište |
| --- |
| JU Park prirode Kopački rit | broj putnika | fakturiran iznos |
|  | 28.652 | 57.304,00 |

7. ZAKLJUČAK

Ukupna količina pretovarenog tereta u 2019. godini za 77 % je viša u odnosu na prethodnu godinu.

Broj iskrcanih putnika na putničkom pristaništu bilježi pad u odnosu na 2018. godinu, ali je ove godine ostvaren prihod od turističkog pristaništa u Kopačkom ritu u iznosu 57.304,00 kn što je značajno povećanje u odnosu na prihod iz 2018. godine koji je iznosio 27.718,00 kn.

Broj pristajanja putničkih brodova (a samim time i promet putnika) smanjeni su u odnosu na prethodnu godinu zbog niskog vodostaja rijeke Drave koji je trajao od sredine srpnja pa do kraja godine.

Poslovanje lučke uprave Osijek u 2019. godini bilježi pozitivan  rezultat u iznosu 71.539,74 kn iako je dio prihoda od lučkih naknada (sukladno mišljenu Ministarstva financija zaprimljenog u siječnju 2018. godine, ali s primjenom za 2017.godinu)  knjižen kao nerecipročni prihodi koji se u bilanci priznaju kao prihod tek kad su plaćeni. Nerecipročni prihodi u 2019. godini iznose 212.581,09 kn.

Na rezultat poslovanja utjecali su i troškovi po ugovoru broj 02-T/2018 za usluge podrške u upravljanju EU projektom „Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek“ koji su u 2019. godini iznosili 226.092,47 kn, a koji su kao prihod priznati u 2020. godini.