| JU Lučka uprava Osijek | Port authority / Hafenamt Osijek, Croatia |
| --- | --- |
|  | Šetalište kardinala F. Šepera 6 31000 Osijek, HRVATSKA MB 01541838 OIB 78159614650 tel: 031/250-340; fax: 031/ 213-340 e-mail: info@port-osijek.hr www.port-osijek.hr |

EVIDENCIJA SKLOPLJENIH UGOVORA O BAGATELNOJ NABAVI  U 2014. GODINI

| UGOVORI |
| --- |
| Red. broj | Ev.br. nabave/ narudžb. br. | Predmet nabave | Procij.vrijd. nabave | Vrijednost ugovora (bez PDV-a) | Ukupna vrijednost ugovora | Datum sklapanja ugovora | Rok na koji je ugovor sklopljen | Naziv odabranog ponuditelja |
| 1. | EBN 02/14 | Izgradnja pristana za plovila carine, policije i kapetanije u Luci Osijek | 88.000,00 | 66.800,00 | 83.500,00 | 21.03.2014. | 90 dana od dana sklapanja ugovora | Bor-plastika d.o.o., Glavna 2, Kneževi Vinogradi, OIB 29676373000 |
| 2. | EBN 12/14 | Održavanje željezničkog kolosijeka – sanacijski radovi u Luci Osijek Radovi na uklanjanju nedostataka po Izvješću o pregledu i mjerenju kolosijeka | 466.220,40 | 426.220,40 39.632,00 | 532.775,50 49.540,00 | 15.04.2014. 05.11.2014. | 30 radnih dana od dana sklapanja ugovora 28.11.2014. | Trgograd Pavić d.o.o. Stubička 176, Jablanovec, Donja Bistra, OIB: 33373130185 Dodatak Ugovoru I. |
| 3. |  | Obavljanje poslova stručnog nadzora nad Održavanjem željezničkog kolosijeka |  | 12.800,00 | 16.000,00 | 05.05.2014. | 10 dana od dana završetka radova od strane izvođača | Granova d.o.o., Bolnička 51/3, Zagreb OIB: 39632230563 |
| 4. | EBN 10/14 | Izvođenje pripremnih radova za izgradnju terminala za pretovar rasutih tereta u Luci Osijek | 342.000,00 | 261.561,00 | 326.951,25 | 25.04.2014. | 30 radnih dana od dana sklapanja ugovora | Crocus d.o.o., J.J. Strossmayera 49, Osijek OIB 942234165727 |
| 5. | EBN 11/14 | Stručni nadzor za Izvođenje pripremnih radova za izgradnju terminala za pretovar rasutih tereta u Luci Osijek | 24.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 07.05.2014. | 15 dana od dana završetka radova od strane izvođača | Hidroing d.o.o. Tadije Smičiklasa 1, Osijek OIB:08428329477 |
| 6. | EBN 03/14 | Izrada Glavnog projekta za SP Retfala | 68.000,00 | 68.000,00 | 85.000,00 | 02.06.2014 | 28.11.2014. | Hidroing d.o.o. Tadije Smičiklasa 1, Osijek OIB:08428329477 |
| 7. | EBN 09/14 | Održavanje kranske staze - sanacija | 385.000,00 | 384.872,00 | 481.090,00 | 05.11.2014. | 28.11.2014 | Trgograd Pavić d.o.o. Stubička 176, Jablanovec, Donja Bistra, OIB: 33373130185 |
| 8. |  | Stručni nadzor za Održavanje kranske staze - sanacija |  | 12.000,00 | 15.000,00 | 05.11.2014. | 10 dana od dana završetka radova od strane izvođača | Granova d.o.o., Bolnička 51/3, Zagreb OIB: 39632230563 |
| 9. | EBN 05/14 | Izrada izmjene i dopune projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole za projekt „Izgradnja i rekonstrukcija južne obale lučkog bazena Luke Osijek“ | 128.000,00 | 125.000,00 | 156.250,00 | 05.11.2014. | 28.11.2014. | Hidroing d.o.o. Tadije Smičiklasa 1, Osijek OIB:08428329477 |
| 10. | EBN 06/14 | Izrada idejnog projekta turističkog pristaništa Sakadaš u PP Kopački rit | 120.000,00 | 115.000,00 | 143.750,00 | 07.11.2014. | 28.11.2014. | Hidroing d.o.o. Tadije Smičiklasa 1, Osijek OIB:08428329477 |
| 11. | EBN 01/14 | Izrada programa praćenja stanja okoliša i ekološke mreže za terminal za pretovar rasutih tereta | 92.000,00 | 89.000,00 | 111.250,00 | 06.11.2014. | 28.11.2014. | Dvokut ecro d.o.o., Trnjanska 37, Zagreb OIB: 29880496238 |
| 12. | EBN 07/14 | Izrada Plana gospodarenja otpadom i Plana interventnih mjera za incidentne situacije Luke Osijek | 92.000,00 | 88.000,00 | 110.000,00 | 06.11.2014. | 28.11.2014. | Dvokut ecro d.o.o., Trnjanska 37, Zagreb OIB: 29880496238 |

| NARUDŽBENICE |
| --- |
| Red. broj | Br.nar. /Ev.br. Nab. | Predmet nabave | Cijena bez PDV-a | Ukupni iznos | Datum Narudžbenice | Rok isporuke | Naziv dobavljača |
| 1. | 1/0 | Prijevod odgovora na primjedbe na Studiju utjecaja na okoliš | 3.040,00 | 3.800,00 | 02.01.2014. | 03.01.2014. | Lingua d.o.o. I.F.Gundulića 5/III, Osijek |
| 2. | 2/0 | Zastave RH i EU 100x200 cm, 115gr/mg poliester, za jarbol 4 kom | 1.236,00 | 1.545,00 | 15.01.2014. | 23.01.2014. | Valentino d.o.o., S.Radića 9, Beletinec, Sveti Ilija |
| 3. | 4/0 | Pregled za utvrđivanje privremene sposobnosti broda za plovidbu-pregled opreme i trupa | 3.000,00 | 3.750,00 | 17.03.2014. | 30 dana | Hrvatski registar brodova, Marasovićeva 67, Split |
| 4. | 5/0 | Turistička karta (izrada karte, grafički dizajn, pripreme za tisak, izrada karte na digitalnom printeru) | 5.900,00 | 7.375,00 | 04.04.2014. | 7 dana | Trotoar d.o.o., Sv.Josipa Radnika 29, Osijek |
| 5. | 6/0 | Izrada web stranice | 4.400,00 | 5.500,00 | 08.04.2014. | 45 dana | Poslovanje 2 d.o.o., Eugena Kvaternika 1, Vukovar |
| 6. | EBN 13/14 7/0 | Izrada građevinskog projekta sanacije okomite obale u Luci Osijek | 19.000,00 | 23.750,00 | 09.04.2014. | 15 dana | Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Ana Gretić, dipl.ing.građ., Sv.Roka 17, Osijek |
| 7. | 8/0 | Servis klima uređaja | 900,00 | 1.125,00 | 20.05.2014. | 5-7 dana | Impuls d.o.o., Matije Gupca 36B, Josipovac |
| 8. | 9/0 | Prijevod teksta s hrvatskog na engleski | 2.520,00 | 3.150,00 | 06.06.2014 | 20 dana | Ad hoc Centar d.o.o. Draškovićeva 4a, Zagreb |
| 9. | 10/0 | Izvođenje stručnog arheološkog rekognosticiranja | 1.960,00 | 2.450,00 | 11.06.2014. | 10 dana | Muzej Slavonije Osijek, Trg Sv. trojstva 6, Osijek |
| 10. | 11/0 | Izrada Elaborata o usklađenosti glavnog projekta s mjerama zaštite okoliša Terminal za pretovar rasutih tereta | 15.500,00 | 19.375,00 | 12.06.2014. | 30 dana | Hidroing d.o.o., Tadije Smičiklasa 1, Osijek |
| 11. | 12/0 | Izrada Elaborata o usklađenosti glavnog projekta s mjerama zaštite okoliša Intermodalna infrastruktura luke Osijek | 15.500,00 | 19.375,00 | 13.06.2014. | 30 dana | Hidroing d.o.o., Tadije Smičiklasa 1, Osijek |
| 12. | 13/0 | Provođenje postupka nadzora nad gradnjom i odobrenje dokumentacije | 9.800,00 | 12.250,00 | 13.08.2014. | 15 dana | Hrvatski registar brodova, Marasovićeva 67, Split |
| 13. | 14/0 | Oprema za sportsko pristanište | 1.224,80 | 1.531,00 | 08.09.2014. | 15 dana | Moto nautika d.o.o., Blatna 48, Bilje |
| 14. | 15/0 | Motor vanbrodski TOHATSU FS6 SL SAIL PRO | 8.640,00 | 10.800,00 | 08.09.2014. | 15 dana | Moto nautika d.o.o., Blatna 48, Bilje |
| 15. | 16/0 | Geodetska izmjera kranske staze, analiza postojećeg i idealnog stanja | 7.900,00 | 9.875,00 | 19.08.2014. | 10 dana | Zavod za urbanizam i izgradnju d.d., Šetalište k.F.Šepera12, Osijek |
| 16. | 17/0 | Dizalica lančana na čekrk 3.0T/3M lanca | 1.250,00 | 1.562,50 | 08.09.2014. | 7 dana | Centar alata, A. Waldingera 1A, Osijek |
| 17. | 17/0 | Izrada parcelacijskog elaborata za formiranje građ.čestice za postavljanje plutajućeg objekta | 5.500,00 | 6.875,00 | 10.09.2014 | 75 dana | Zavod za urbanizam i izgradnju d.d., Šetalište kardinala Franje Šepera 12, Osijek |
| 18. | 18/0 | Prijevodi | 494,00 | 617,50 | 25.09.2014. | 5 dana | Ad hoc Centar d.o.o. Draškovićeva 4a, Zagreb |
| 19. | 19/0 | Prijevod studije izvodivosti | 12.694,50 | 15.687,50 | 07.10.2014. | 3 tjedna | Ad hoc Centar d.o.o. Draškovićeva 4a, Zagreb |
| 20. | 20/0 | Otirači 148574 spaghetty 120 cm L Grey | 10.577,38 | 13.221,72 | 09.10.2014. | 7 dana | Tepih centar d.o.o., Av. Dubrovnik 15, Zagreb |
| 21. | EBN 16/14 21/0 | Nabava materijala, izrada i montaža vezova za čamce izvedenih od čeličnih cijevi | 38.500,00 | 48.125,00 | 15.10.2014. | 45 dana | OS METAL d.o.o., Zrinske gore 2, Osijek |
| 22. | EBN 22/0 | Dobava jasen termo deking 45x120x980 | 50.000,00 | 62.500,00 | 15.10.2014. | 45 dana | BEL-DREN d.o.o., Pustodol donji 19, Zagreb |
| 23. | 23/0 | Pregled za utvrđivanje privremene sposobnosti broda za plovidbu Labov Nard | 720,00 | 900,00 | 24.09.2014. | odmah | Hrvatski registar brodova, Marasovićeva 67, Split |
| 24. | 24/0 | Izrada Prometno tehnološkog elaborata za SP Neptun u Osijeku | 15.000,00 | 18.750,00 | 16.10.2014. | 23.10.2014. | Izrada Prometno tehnološkog elaborata za SP |
| 25. | 25/0 | Nabava čeličnog užeta FI | 9.861,00 | 12.326,25 | 29.10.2014. | 30 dana | OS METAL d.o.o., Zrinske gore 2, Osijek |
| 26. | 26/0 | Izrada Prometno tehnološkog elaborata za SP Retfala | 15.000,00 | 18.750,00 | 07.11.2014. | 20 dana | Hidroing d.o.o., Tadije Smičiklasa 1, Osijek |
| 27. | 27/0 | Izrada projektnog zadatka za predmet: Revizija i dorada studije izvodivosti za južnu obalu | 20.000,00 | 25.000,00 | 07.11.2014. | 30 dana | Extructa d.o.o., Sortina 1a, Zagreb |
| 28. | 28/0 | Popravak pristupnih mostova na putničkom pristaništu | 10.800,00 | 13.500,00 | 11.11.2014. | 15 dana | Domont bravarski obrt, Vrbavska 1c, Osijek |
| 29. | 29/0 | Izrada Prometno tehnološkog elaborata za TP Kopački rit | 13.000,00 | 16.250,00 | 13.11.2014. | 15 dana | Hidroing d.o.o., Tadije Smičiklasa 1, Osijek |
| 30. | 30/0 | Oprema za Sportsko pristanište Neptun | 1.680,00 | 3.079,20 | 18.11.2014. | 10 dana | Nautika d.o.o. Blatna 48, Bilje |
| 31. | 31/0 | Godišnja parkirna karta za službeno vozilo OS 409 JD | 2.640,00 | 3.300,00 | 20.11.2014. | 10 dana | Elektromodul d.o.o. Ulica Andrije Hebranga 6, Osijek |
| 32. | 32/0 | Oprema za SP Retfala | 9.861,00 | 12.326,25 | 24.11.2014. | 10 dana | OS Metal d.o.o., Zrinske gore 2, Osijek |
| 33. | 33/0 | Izrada geodetskog projekta | 11.000,00 | 13.750,00 | 25.11.2014. | 15 dana | Ured ovlaštenog inženjera geodezije Franjo Mijaković, Hrvatskih žrtava 19, Vinkovci |